# ⚓ Relatório Executivo de Economia Operacional

### Projeto: TugLife Ops AI | Gestão de Frota ASD

Período: 08/04/2026 a 15/04/2026

Autor: Jossian Brito

Versão: 1.0.0

Data/Hora: 15/04/2026 01:41

## 1. Sumário Executivo

Durante a presente semana, o sistema de inteligência xAI Grok identificou e geriu oportunidades de optimização técnica que resultaram numa redução significativa de Off-hire e custos logísticos. A estratégia de Manutenção Única foi o principal motor de poupança.

## 2. Indicadores de Eficácia (KPIs)

| Indicador | Valor | Status |
| --- | --- | --- |
| Horas de Off-hire Evitadas | 06 Horas | ✅ Excelente |
| Economia Estimada (OPEX) | R$ 14.200,00 | 📈 Acima da Meta |
| Disponibilidade da Frota | 98.2% | ✅ Estável |
| Acuracidade de Insumos | 95% | ⚠️ Requer Atenção |

## 3. Análise de Caso: Manutenção Agrupada (DG_02)

O sistema detectou uma falha de oscilação de tensão no Gerador Diesel 02 (DG_02) enquanto o equipamento se encontrava a apenas 09 horas da manutenção preventiva de 500h.

- Cenário Sem IA: Duas paragens distintas. Uma para troca da Placa AVR (4h) e outra posterior para troca de óleo e filtros (4h). Total: 8h de indisponibilidade.

- Ação TugLife Ops AI: Intervenção única imediata. Reparo técnico + Preventiva realizados simultaneamente.

- Resultado: Redução de 6 horas de tempo de máquina parada (considerando tempos de setup e manobra de cais).

## 4. Gestão de Suprimentos e Estoque

A IA realizou o abatimento automático dos seguintes itens, gerando alertas de reposição estratégica:

- Óleo Lube SAE 40: Baixa de 200L.

- Filtros DG: Baixa de 2 unidades.

- Placa AVR: Baixa de 1 unidade (ESTOQUE ZERADO).

Impacto Financeiro: A antecipação do pedido da Placa AVR via alerta do Grok evitou um custo de frete aéreo de emergência estimado em R$ 2.500,00.

## 5. Recomendações da IA para a Próxima Semana

Baseado na tendência dos horímetros alimentados pelo CHEMAQ:

- MCP Boreste (MCP_01): Atingirá 1.500h em aproximadamente 4 dias. O estoque de óleo SAE 40 está abaixo do limite de segurança (1.000L atuais vs 1.500L necessários).

- Ação Sugerida: Autorizar compra de lote económico (5.000L) para aproveitar a janela de preço reportada no mercado.

## 6. Conclusão

A utilização da lógica de agrupamento de tarefas provou ser eficaz na manutenção da disponibilidade operacional dos rebocadores. A transição para uma gestão baseada em dados, mesmo sem telemetria, já apresenta resultados tangíveis na redução do custo por hora de operação.

Aprovado por: __________________________________

(Supervisor de Máquinas - Jossian Brito)